УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя

Краснопольского райисполкома

В.Е.Носко

« 20» _декабря__2019 г.

ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на придомовых территориях в 2020 году.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт детских игровых площадок (3 шт.): ул. Ленинская, №№. 61,65,4 | июнь-август | Краснополье унитарное производственное коммунальное предприятие «Жилкоммунхоз» (далее –УПКП «Жилкоммунхоз») | районный бюджет |
| Ремонт контейнерных площадок для сбора отходов (9 шт.) ул. Ленинская, ул. Тимирязева, ул. Курако | май | УПКП «Жилкоммунхоз» | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт контейнеров для сбора отходов (41шт.) ул. Машерова ул. Тимирязева ул. Ленинская ул. Курако ул. Советская | апрель-май | УПКП «Жилкоммунхоз» | районный бюджет |
| Реконструкция и ремонт газонов (4 га) г.п. Краснополье: ул. Ленинска ул. Советска, ул. Антонова, ул. Машерова, ул. Калинина, | апрель -май | УПКП «Жилкоммунхоз» | районный бюджет |
| Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс.штук)) (1500 шт.) ул. Курако (территория ФОК) ул. Советская, ул. Ленинская, ул. Калинина, ул. Строителей ул. Калинина (в районе кольца) ул. Чериковское Шоссе | май-октябрь | УПКП «Жилкоммунхоз» | районный бюджет |
| Посадка цветов (3 000 шт.) ул. Антонова ул. Ленинская ул. Калинина ул. Ваксмана ул. Советская | апрель | УПКП «Жилкоммунхоз» | районный бюджет |
| ремонт улично-дорожной сети, (1,8тыс. м2) 3-ий пер. Гагарина ул. Советская ул. Тимирязева ул. Калинина | июнь-август | УПКП «Жилкоммунхоз» | районный бюджет |

Смолко79946

Листопадов71651